村里集會所活動中心興建及修繕四年專案計畫（核定本）

內政部

中華民國97年11月

目　錄

一、計畫緣起	1

（一）依據	1

（二）未來環境預測	2

（三）問題評析	2

二、計畫目標	2

（一）目標說明	3

（二）達成目標之限制	3

（三）預期績效目標及評估基準	3

三、現行相關政策及方案之檢討	4

四、執行策略及方法	4

（一）主要工作項目	4

（二）分期分年執行策略及補助處理原則	5

（三）執行步驟與分工	6

五、資源需求	7

（一）所需資源說明	7

（二）經費來源及計算基準	7

六、預期效果及影響	8

七、附則	8

（一）替選方案之評估分析	8

（二）風險管理	9

（三）配合事項	9

村里集會所活動中心興建及修繕四年專案計畫

(行政院97.11.20院臺秘字第0970050122號函核定)

一、計畫緣起

（一）依據

1.政策之導向

面對民眾對政府多元功能之強烈需求，政府組織中最基層之村里組織功能，已逐漸由行政功能轉型為服務功能，同時村里組織在社會福利政策之相關工作上，日趨重要，有鑑於此，村里集會所之興建及修繕工作更是刻不容緩。大體而言，村里集會所之興建及修繕具有四項重要功能：

（1）普遍提供村里民生活育樂空間，以營造居民向心力，具有守望相助，敦親睦鄰功能。

（2）因應社會福利政策需求，作為推動社福關懷之據點，具有深入基層，照顧弱勢族群之功能。

（3）作為因應災民緊急安置之場所，提供應變物資發放保存之場所，具有防災救災功能。

（4）提供更具可近性的服務輸送網絡，作為政府推行各項政令、辦理村里基層建設座談會及服務民眾之據點，使政府施政深入基層，具有普遍服務之功能。

2.民意之導向

（1）村里組織為政府最基層之行政組織，作為政府推動各項服務之最直接據點，村里辦公處於村里集會所活動中心舉辦之活動及政策之執行，最為貼近民意，並符合村里民實際需求。

（2）各級民意、社會輿情及地方士紳、村里長亦常積極反映必需重視村里功能，本案之規劃，對於改善基層村里生活環境及各項公共設施，進而提升村里民公共活動空間，有實質助益。

（二）未來環境預測

民生基礎建設與維護工作包羅萬象，村里業務與民眾生活可說是息息相關而密不可分，依據統計目前中央部會業務由村里組織執行及協辦者計有28項，尤以政府各項政策日趨多元，舉凡有關社會福利、環保衛生、教育文化、生活福祉改善、守望相助、基層建設座談、睦鄰聯誼、天然災害應變等，村里活動中心扮演角色，既深且廣，村里活動中心之興建或改善，深入地方基層，符合普遍基層需求及對政府服務功能的殷切期盼。

（三）問題評析

1.臺閩地區目前經統計村里數為7,827村里，依據調查設置有村里集會所活動中心有3,427處，約占44％，其中4,400村里，約占56％，並無村里集會所活動中心之設置，村里如有辦理相關活動概以租借其他場地、商洽村庄寺廟場地、臨時搭棚等方式，從政府長期服務功能而言，實不符需求。

2.已設置村里集會所活動中心有3,427座，現行主要功能多在於提供村里民生活育樂空間，至供作其他用途132處，閒置23處，大部分區域設置後有年久失修、現況不佳、內部設施不完善，致未能發揮相對功能之情形，對於政府深入多元照顧基層之功能，仍有進行充實活化之必要。

3.目前地方政府財政普遍困窘，每年度均難以編列適度預算進行興建、修繕及充實內部設備，無法滿足基層民眾之需求，期能藉由本計畫循具體目標及執行策略落實建設，以臻村里活動中心公共設施之完善。

二、計畫目標

（一）目標說明

預計以每年4億元，4年16億元，進行興建、修繕及改善村里集會所活動中心，提供社會福利政策推動、普遍服務基層、防災救災、生活育樂等功能，可營造居民向心力，充實村里民眾生活品質。

（二）達成目標之限制

1.興建部分，如土地取得困難，可由地方政府進行協調，並須依相關規定完成法定程序。

2.修繕及內部設施改善部分，屬一般修繕之小型工程，須依相關規定完成法定程序。

（三）預期績效目標及評估基準

1.目標：促進基層服務品質，改善村里集會所活動中心及符合社會多元化之需求，計畫完成之後，除每年將大幅增加使用人次、人時之量化目標及效益目標，預期將完成下列目標。

（1）興建部分，預計1年完成75處，4年完成300處。

（2）修繕及內部設施改善部分，預計1年完成358處，4年完成1,432處。

（3）可完成修繕及充實內部設施率可達41.78％。

2.評估基準

（1）興建部分：以土地已取得為原則

A.毀損經鑑定安全有虞。

B.年代久遠不堪使用。

C.當地並無設置相關活動中心可供使用，且無閒置公共設施可供利用者，評估後有亟需興建之特殊情事。

（2）修繕及內部設施改善部分：

A.部分損害。

B.內部設備不足。

C.空間閒置需進行改善。

D.室內外之整修或粉刷。

E.無障礙設施之設置。

（3）使用管理及後續維護部分：

A.完成後使用之管理計畫（或委外計畫）。

B.後續之維護計畫（經費來源）。

C.現行及完成預期績效指標（如使用人次、人時）。

三、現行相關政策及方案之檢討

現行有關辦公廳舍之補助，除行政院訂有「中央對各縣（市）政府聯合辦公大樓興建計畫補助處理原則」外，對於鄉（鎮、市、區）公所之辦公廳舍及村里集會所活動中心，並未訂有補助之相關規定。目前56％村里尚未設置村里集會所活動中心或設置後多元功能亟需充實活化，以真正解決基層民眾之需要、促進基層服務品質、加強行政效率之提升，允宜以專案計畫編列經費予以補助，以提供民眾完善之集會活動場所。

四、執行策略及方法

（一）主要工作項目

1.辦理村里集會所活動中心興建。

2.辦理村里集會所活動中心修繕。

3.辦理村里集會所活動中心內部設施改善。

4.辦理村里集會所活動中心無障礙設施之設置。

（二）分期分年執行策略及補助處理原則

補助處理原則經參考「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」。本計畫所需經費採地方自籌與中央補助各為一定之比例，並依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第8條規定，按各縣（市）財力級次辦理之。

1.興建部分，以工程費用為主，用地需自行取得，地方政府已編列自籌配合款。經費補助之比例，依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定，依據縣（市）政府財力級次，分別如下：

（1）直轄市補助比例50％，補助最高金額以160萬元為上限。

（2）第1級縣（市）補助比例70％，補助最高金額以160萬元為上限。

（3）第2級縣（市）補助比例80％，補助最高金額以180萬元為上限。

（4）第3級縣（市）補助比例90％，補助最高金額以200萬元為上限。

2.修繕及內部設施改善部分，直轄市補助比例50％；第1 級縣（市）補助比例70％；第2級縣（市）補助比例80％；第3級縣（市）補助比例90％。每處補助最高金額以50萬元為上限，如設置無障礙設施增加補助20萬元。

3.分年執行策略：

| 時程 | 興建 （處） | 修繕及內部設施改善（處） | 累計預定進度（％） | 累計預定支用（千元） | 關鍵查核點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98年1至12月 | 75 | 358 | 25％ | 400,000 | 公所完成驗收 |
| 99年1至12月 | 75 | 358 | 25％ | 400,000 | 公所完成驗收 |
| 100年1至12月 | 75 | 358 | 25％ | 400,000 | 公所完成驗收 |
| 101年1至12月 | 75 | 358 | 25％ | 400,000 | 公所完成驗收 |
| 小計 | 300 | 1432 | 100％ | 1,600,000 |  |

（三）執行步驟與分工

1.實施地點：臺閩地區各村里。

2.計畫審核原則：由內政部另訂定申請補助作業須知，規範下列事項，作為後續推動補助之審核原則。

（1）計畫申請：由各鄉（鎮、市、區）公所提出工作計畫書（含管理使用計畫）。計畫書就下列事項進行評估審查：計畫性質、計畫緣起概況、計畫使用目標、計畫內容、使用管理（自行經營或委外經營）計畫、預期效益及指標（計畫完成後可增加使用之人次、人時，需以數據表示）、資源需求及財務方案、後續維護等。

（2）審查機制：擬由直轄市、縣（市）政府先行辦理初審，俟完成初審後，連同初審意見，函由內政部進行審查及核定。

（3）審查原則：

A.內政部審查過程，將依據各地方政府提出之申請案，邀集相關機關依據實際需求進行客觀之審查，以求資源之合理分配，避免資源過度集中之現象。

B.地方政府機關所提出之計畫，不得與向其他中央機關申請補助之案件重複。

C.申請計畫並應就預期效益指標（使用人次、人時）、使用管理及後續維護計畫，詳予審查。

（4）計畫控管：計畫執行過程，由內政部定期控管以掌握實際進度及執行情形。

（5）經營管理：後續使用管理（經營）計畫，由內政部進行輔導及協助或邀請專家提供諮詢，提供管理之策略協助。

（6）興建工程之建築物設計注意需採以日常節能、水資源之綠建築。

（7）內部設施改善，購置以符合提供村里民生活育樂空間、社會福利工作需求、因應防災救災、及政府服務民眾之設施為主。

（8）計畫核定後，即依「政府採購法」規定辦理發包、驗收及決算等作業。營運管理於工程完工或設備採購完成，由公所驗收並列入財產清冊登錄，再交由村里保管使用。

五、資源需求

（一）所需資源說明

本預算除由地方自籌經費外，由中央分4年編列16億元，每年度中央編列預算4億元。

（二）經費來源及計算基準

1.經費來源：由公務預算逐年編列辦理，直轄市、縣（市）政府或鄉（鎮、市、區）公所配合編列自籌款。

2.計算基準

（1）興建部分，以工程費用為主，用地需自行取得。

（2）相關工程經費參考行政院公共工程委員會函頒「公共建設工程經費估算編列手冊」相關規定初估。

（3）村里集會所活動中心，以屬於公有土地、公有合法建築物為範疇。

（4）如有辦理其他先期作業經費或搬遷經費，由執行機關自行籌措辦理，非屬本計畫補助範疇。

（5）屬特殊情事，如震災、風災、火災等，致損壞不堪使用，亟需興建或修繕者，優先補助。

（6）經評估使用率良好者，優先補助修繕。

六、預期效果及影響

1.符合政府施政多元化功能需求。

2.符合民意及輿情反映規劃事項。

3.活化改善村里民生活活動空間。

4.解決地方經費困絀，擴大照顧面向。

七、附則

（一）替選方案之評估分析

本計畫係以興建改善村里集會所活動中心為目標，可改善基層村里生活環境及各項公共設施，促進政府多元化功能需求，並無替選方案。

（二）風險管理

本計畫均屬一般工程及購置內部設備之小額案件，執行進度較易掌握，其風險性較低。

（三）配合事項

1.財物採購案件，將規定各鄉（鎮、市、區）公所於完成驗收決算後，應列入財產登記，始能交予各村里辦公處管理使用，以避免財物遺失。

2.興建及修繕工程，涉及建築法規者，須依相關規定完成法定程序，始予撥款。

3.需求計畫經核定後由直轄市、縣（市）政府執行或督導所轄之鄉（鎮、市、區）公所執行。