# 內政部營建署下水道工程生態檢核落實計畫
## 一、緣起
1. 為減輕公共工程對生態環境造成之影響，並落實生態工程永續發展理念，維護生物多樣性資源與環境友善品質，行政院公共工程委員會前於95年度辦理「建立生態工程案件檢核評估作業之研究」委託研究案，初步建立相關檢核評估表，續於96年4月函請內政部、經濟部、交通部、行政院環境保護署及行政院農業委員會進行試辦作業後，由各部會本權責推動。
2. 行政院公共工程委員會前於106年4月25日訂定「公共工程生態檢核機制」，請公共工程計畫各中央目的事業主管機關將「公共工程生態檢核機制」納入計畫應辦事項，工程主辦機關辦理新建工程時，續依該機制辦理檢核作業，並明訂工程主辦機關應填具「公共工程生態檢核自評表」，生態檢核表目的在於將生態考量事項融入既有治理工程中，以加強生態保育措施之落實。檢核表主要功能在於提醒工程單位，在各生命週期中瞭解所應納入考量之生態事項內容。
3. 依據內政部106年5月5日函請各單位依工程生態環境特性增補訂定「公共工程生態檢核自評表」，本署業於106年9月13日營署水字第10610139551號函訂定「下水道工程生態檢核自評表」(如附表)，請本署下水道工程處各單位辦理下水道工程依自評表辦理生態檢核；另同日以營署水字第10610139552號函函請各縣(市)政府辦理下水道工程時參採使用。
4. 行政院公共工程委員會108年3月5日召開「公共工程生態檢核機制修正草案」研商會議，針對修訂新增中央政府各機關補助直轄市及縣(市)政府辦理補助比率逾百分之五十之新建公共工程，須辦理生態檢核作業及直轄市及縣(市)政府得準用生態檢核機制等討論事項，並於108年5月10日工程技字第1080200380號函修訂發布「公共工程生態檢核注意事項」。
5. 配合行政院公共工程委員會108年5月10日工程技字第1080200380號函修訂發布「公共工程生態檢核注意事項」，本署下水道工程處於108年5月31日以電子郵件轉知所屬各單位配合辦理，並以營署水字第1081099270號函函請直轄市及各縣(市)政府依修正注意事項第2點及第14點規定配合辦理，並檢附本署106年9月13日研訂之「下水道工程生態檢核自評表」供參採使用，並請直轄市及各縣(市)政府依工程及生態環境特性自行增補訂定。
## 二、辦理依據
依據行政院公共工程委員會106年4月25日工程技字第10600124400號函暨108年5月10日工程技字第1080200380號函辦理。
## 三、執行機關(單位)
1. 本署 下水道工程處。
2. 直轄市及縣(市)政府：本署補助直轄市及縣(市)政府辦理補助比率逾百分之五十之下水道工程。
## 四、執行方式
1. 本署辦理及代辦下水道工程、補助地方政府下水道工程符合「公共工程生態檢核注意事項」第2點規定之工程，以工程全生命週期分為工程計畫核定、規劃、設計、施工與維謢管理等作業階段，各階段確實依權責單位及施行人員辦理生態檢核及保育作業，配合施工查核及施工督導以落實督考管制，將生態保育的概念融入工程方案，創造工程與環境共存共榮之友善環境。
2. 本計畫適用範圍：
            1. 配合行政院公共工程委員會106年4月25日頒布「公共工程生態檢核機制」，中央政府各機關辦理新建公共工程，於106年4月25日之後核定之各工程階段皆須依規定辦理生態檢核作業。
            2. 另配合行政院公共工程委員會108年5月10日修訂發布「公共工程生態檢核注意事項」，直轄市政府及縣(市)政府辦理受中央政府補助比率逾工程建造經費百分之五十之新建工程，於108年5月10日之後核定之各工程階段皆須依規定辦理生態檢核作業。
本計畫所規範之工程除特殊狀況規定外，應依「公共工程生態檢核注意事項」之規定辦理，且應依注意事項第12點規定填具下水道工程生態檢核自評表(詳附表)，並檢附生態檢核工作所辦理之生態調查、評析、現場勘查及保育對策研擬等過程及結果之文件紀錄。特殊狀況規定如下：
            1. 工程類型若係屬施作於既有道路或已開發場所範圍內之管線或用戶接管工程、雨水下水道(暗渠)以及既有雨水下水道(明渠)之整建或改善等工程，得免檢附生態檢核工作所辦理之生態調查、評析、現場勘查及保育對策研擬等過程及結果之文件紀錄，惟仍應填具下水道工程生態檢核自評表。
            2. 必要時可依個案工程特性辦理。
計畫及規劃設計階段：
        本署下水道工程處各審查單位應確實審查工程主辦機關(以下均包括本署、各直轄市及縣(市)政府)生態檢核之自評內容，其中如屬政府公共工程計畫與經費審議作業要點第7點應送行政院公共工程委員會審議案件者，應依「基本設計審議要項表」項目檢附生態檢核之審查結果。
施工階段：
        內政部或公共工程委員會辦理施工查核及本署辦理各項工程督導或抽查作業時，生態檢核均為重點項目之一，請各工程主辦機關配合辦理。
維護管理階段：
        本階段目標為維護原設計功能，檢視生態環境恢復情形，並定期視需要檢視生態環境之狀況。
如未依照生態檢核程序進行之計畫或發現影響生態環境引發爭議時，工程主辦機關應立即停止施工，檢討規劃及工程進行，並提出改進作法。
　下水道工程生態檢核自評表
附表

工程基本資料	計畫及 / 工程名稱			設計單位
	工程期程			監造廠商
	主辦機關			施工廠商
	工程位置	地點：______市(縣)______區(鄉、鎮、市) / 如有詳細基地位置請填TWD97座標 / X：_________ Y：_________		工程預算/經費（千元）
	工程目的
	工程類型	□污水處理廠、□管線或用戶接管工程、□污水揚水站及截流站、□雨水抽水站、 / □滯洪池或雨水調節池、□雨水下水道(暗渠)、□雨水下水道(明渠)、 / □其他 （可複選）
	工程概要
	預期效益
階段	檢核項目	評估內容	檢核事項
工程計畫核定及規劃階段	一、 / 專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態、環境或景觀背景及工程專業之跨領域工作團隊? / □是 □否
	二、 / 基本資料蒐集調查	生態環境及 / 議題、關注物種及重要棲地	1.是否調查自然及生態環境資料? / □是 □否 / 2.區位：□法定自然保護區、□一般區 / (法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要濕地、海岸保護區…等。) / □ / 若在保護區則進行下列檢核: / 1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？ / □是 ____________________________________ / □否 / 2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統? / □是 ____________________________________ / □否
	三、 / 生態保育對策	調查評析、生態保育方案、採用策略、經費編列	是否有評估生態、環境、安全、社會及經濟等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? / □是 □否 / 是否根據生態調查評析結果，研擬符合迴避、縮小、減輕及補償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案並編列相關經費? / □是 □否 □非位於生態保護區，但有考量環境保護對策
	四、 / 民眾參與	說明會	是否邀集生態、環境、景觀背景人員、相關單位、團體、地方政府或在地民眾辦理說明會並溝通相關意見? / □是 □否
	五、 / 資訊公開	資訊公開	是否將計畫或規劃內容摘要之資訊公開(網站)? / □是 □否
設計階段	一、 / 專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態、環境或景觀背景及工程專業之跨領域工作團隊? / □是 □否
	二、 / 設計成果	生態保育措施及工程方案	是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過意見之溝通確認可行性後，完成細部設計。 / □是 □否 □非位於生態保護區，但有考量環境保護對策
	三、 / 資訊公開	設計資訊公開	是否主動將生態、環境保護措施或工程內容等設計成果之資訊公開? / □是 □否
施工階段	一、 / 專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態、環境或景觀背景及工程背景之跨領域工作團隊? / □是 □否
	二、 / 生態、環境保護措施	施工廠商	1.是否辦理施工人員及生態、環境或景觀背景人員現場勘查? / □ □是 □否 / 2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態或環境保護措施納入宣導。 / □ □是 □否
		施工計畫書	施工計畫書是否納入生態或環境保護措施，說明施工範圍，並以圖面呈現。 / □是 □否
		生態、環境保護管理措施	1.履約文件是否有將生態或環境保護措施納入自主檢查? / □是 □否 □環境衛生措施納入自主檢查 / 2.施工是否採用綠色材料(預鑄人孔、預鑄管材、環保材料……)或綠色工法(推進、潛盾……)? / □是 □否 / 3.工地使用之發電機是否採用合格油品，以降低空氣污染? / □是 □否 / 4.施工工具是否採用低震動、低噪音之機械，以降低生態環境之衝擊? / □是 □否 / 5.施工生態或環境保護執行狀況是否納入工程督導? / □是 □否
	三、 / 民眾參與	說明會	是否邀集生態、環境、景觀背景人員、相關單位、團體、地方政府或在地民眾辦理說明會並溝通相關意見? / □是 □否
	四、 / 資訊公開	資訊公開	是否主動將施工相關內容於施工告示牌公開? / □是 □否
維護管理階段	一、 / 生態效益	生態效益評估	廠站是否符合環境影響評估規定，於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍之棲地品質並分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措施執行成效？ / □是 □否 □不適用
	二、 / 資訊公開	監測、評估資訊公開	廠站是否符合環境影響評估規定，是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開? / □是 □否 □不適用
	三、 / 節能措施	具體節能措施	廠站是否有節能之具體作為? / □是 □否