案例名稱：畢祿及屏風山屋興建工程

工程類型
□交通、□港灣、□水利、□環保、□水土保持、□景觀、□步道、█建築、□其他
主管部會：內政部營建署
□上傳本會網站
□不上傳本會網站：
  □涉其他部會機關本位
  □尚在進行中
  □其他____________
（本會填寫）

主辦機關：太魯閣國家公園管理處

項目	說明
案由 / 說明	計畫緣由：太魯閣國家公園轄內高山區域，多數活動皆位於高海拔與交通不易之地區，往往須以徒步深入山林，因此山屋扮演著相當重要的角色。配合觀光政策及營建署推動「國家公園山屋整體改善計畫」，分期辦理高山山屋之興建工程，以期工程完竣後，提供登山民眾，安全適用遮風避雨之所，同時也是在發生山難時重要之庇護場所。 / 工程內容：位於屏風及畢祿羊頭縱走登山路線上興建高山山屋及高山廁所。 / 本案生態檢核需求重點項目： / 國家公園特別景觀區及生態保護區內 / 珍稀保育類動物棲息 / 高山生態脆弱恢復不易
具體 / 作法	規劃階段：高山山屋設置選址，邀集本處保育研究課生物專家團隊聯合勘查，畢祿山屋由原預定位置林道8.4Ｋ鄰近水源位置，採調整設計或施工方式恐仍造成山椒魚棲息破壞，故決議更改至鋸東前鞍營地。 / 設計階段： / 配合現地喬木位置設置山屋，無砍伐喬木情形。 / 輕量化設計 / 構造輕量化，減少工程材料搬運量，降低環境衝擊。 / 山屋採用抗風索、石籠基礎，減少現地開挖地表擾動及工程材料搬運量。 / 採模組化設計： / 材料可工廠裁切預組，降低工區噪音、空汙及垃圾。 / 材料尺寸單純化，方便人工搬運，減少機具運輸環境衝擊。 / 生態廁所：採用乾式生態廁所，以木屑混和糞便後自然分解化土。 / 減少使用不可分解工材：山屋牆面及地板皆使用國產不上漆面木材，維修更換時減少廢棄物問題。 / 施工階段：110年2月1日開工，目前尚在材料訂製中。
＊相關照片或圖說