內政部土地重劃工程處107年廉政會報及安全維護會報主席指（裁）示及決議事項分辦表
編號	主席指（裁）示及決議事項	主(協)辦 / 單位	執行情形
01	內政部預計於107年10月召開廉政會報，本次會議輪由本處進行專題報告，請測量工程課於專題報告正式簽報前，先送吳簡任正工程司協助檢視及調整報告內容，並於107年9月10日前以電子郵件傳送內政部承辦人，並副知政風室。	測量工程課
02	「機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第六標銜接水路水土保持工程」請北區第二開發隊持續洽詢其他機關尋求土方交換可能；「機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第七標」土質尚可，請以土方交換優先。	市地重劃工程課、北區第二開發隊
03	請秘書室參考法務部廉政署「開標主持人宣布決標後，勿直接宣布底價，俟決標紀錄完成後，再行宣布底價。」之函示辦理。	秘書室
04	請秘書室研修「內政部土地重劃工程處採購注意事項」，除由秘書室主任擔任開標主持人外，應增訂代理人之機制，較為妥適。	秘書室
05	請各申報義務人儘可能辦理授權，透過「法務部公職人員財產申報系統」取得財產資料。	各申報義務人、政風室
06	有關工程施工監造作業，監造報表部分請注意以下3點： / 1.登載數量時應有明確佐證資料再列入紀錄，相關資料應要求施工廠商提供，若廠商未留下相關佐證資料，監造亦難以認定數量，估驗計價時就可能產生糾紛。 / 2.土方數量(含挖方及填方)務必有明確數量計算方式，因施工時與原設計之條件、狀況可能有所不同，土方數量隨之變化，爰不宜直接以預算編列數量為後續計價依據，務必重新核算，並列入監造報表登載。 / 3.設計變更應有明確依據，請業務課於審查設計變更預算書圖時務必要求設計變更內容均應有相關佐證資料作為依據。	各課、隊
07	監造時應依據相關法令及工程契約書圖等規定，監督廠商按圖施工之外，更須落實其他相關規定及注意事項，確實辦理審查、抽查、檢驗及查驗工作，並謹慎覈實辦理工程設計變更及結算作業，每項作業務必「有憑有據」並「做成紀錄」，讓每個監造作業的環節都經得起考驗。另外，拒絕廠商邀宴及餽贈，恪遵「公務員廉政倫理規範」，做個俯仰無愧、頂天立地的內政部土地重劃工程處專業健兒。	各課、隊
08	1.工程施工中，遇隱蔽部分之工項，請將各隱蔽工項部分於辦理檢查作業時應併同拍攝檢查照片，並隨檢查紀錄資料歸檔之規定，納入監造計畫書。 / 2.本處開發隊於辦理各區工程開工前勤前教育作業時納入宣導說明，並要求監造人員確實落實。	各課、隊
09	本處政風室工程工期、逾期及違約金專案稽核及廉政指引通過後請李執行秘書分案改寫為案例式之廉政指引，以廉政宣導方式分行各單位作為執行業務時之重要參考。	政風室
10	有關廠商未依期限通知或申請展延工期，為免同一採購契約執行標準前後不一致，請監造同仁善意提醒廠商於期限內通知或申請展延工期。	各課、隊
11	修正通過本處廉政會報設置要點第四點及本處各業務權責單位專題報告順序，並請依法制程序辦理。	政風室
12	1.請向同仁宣導，須赴宴飲酒時不應親自駕車或採改搭計程車、由親友接送、指定駕駛等方式，以避免酒後駕車。 / 2.倘同仁酒後駕車經警察臨檢取締，應於事發後一週內主動告知本處人事室依「內政部所屬公務人員平時獎懲標準表」規定辦理相關事宜。	各課、室、隊
13	請各單位同仁執行職務過程，倘遭民眾或廠商暴力威脅，除報告長官及留意自身安全外，並請妥慎與民眾或廠商溝通，另請依規定通知本處政風室。	各課、室、隊
14	修正通過本處緊急狀況通報計畫，並請依法制作業程序辦理。	政風室