內政部土地重劃工程處102年第3次廉政會報會議紀錄

一、時間：102年6月25日（星期二）上午09時30分

二、地點：本處4樓第1會議室

三、主席：李處長舜民                 記錄：蔡進亮

四、出（列）席人員：（詳簽到冊）

五、主席致詞：

賴主任工程司、溫簡任正工程司、各位主管同仁大家好，今天召開本處102年度第3次廉政會報，請秘書單位按排定議程進行。

六、報告事項：秘書單位（政風室）報告

（一）上次會議（101年12月11日）主席裁示及決議事項執行情形

第一案：

1、有關機關內制度是否有陷同仁於違法之規定，請各課室隊提出建議，送政風室審酌檢視，並於下次廉政會報提出興革建議。

2、請主任工程司召集修訂本處分層負責明細表，各單位請先行檢視後研提方案，並於政府組織再造後提出。

辦理情形：

1、經檢視各課、室、隊均無陷同仁於違法之規定。

2、測量課：經檢視並未發現本課制度有陷同仁於違法之處，將「本課」修正為「機關內」。

3、請主任工程司召集修訂本處分層負責明細表，將俟政府組織再造及各單位研提方案送人事室彙辦後召集會議研商。

主席裁示：洽悉。

第二案：宜蘭新開辦2農地重劃區，請政風室考慮設立廉政平台。

辦理情形：

1、政風室於102年1月8日透過農工課及北一隊同仁的幫忙協助，拜會宜蘭縣大湖（二）農地重劃區協進會主任委員江鄉長，獲得支持同意在該協進會成立廉政平台。

2、102年3月22日宜蘭縣大湖（二）農地重劃區召開協進會會議，政風室於會議中辦理廉政平台政風訪查及政風宣導，並與重劃會委員雙向溝通，重劃委員反映部分工程品質不佳等事項簽報處長批核後，北一隊業已改善並函復本處備查。

主席裁示：洽悉。

第三案：

1、人事室及秘書室應詳實登錄並核對公差單正確性。

2、會計室應依權責確實審核差旅費核銷。

辦理情形：

1、人事室：已依決議事項規定詳實登錄及確實核對公差單正確性。

2、主計室：已依權責確實書面審核差旅費核銷。

3、秘書室：自102年4月起「國內出差旅費報告表」主辦人事人員欄均由承辦人員及主任核章，皆詳實登錄及審核出差單銷假等事宜。

主席裁示：洽悉。

（二）上級機關重要工作指示（102年5月至102年6月）

主席裁示：遵照上級機關指示確實辦理。

（三）政風室工作報告：（102年5月至102年6月）

主席裁示：

1、第6及第9點請各單位遵照辦理。

2、第5點政風法令宣導之第3項有關102年度廉政教育宣導活動因故停辦，原會議資料予以刪除。

3、餘洽悉。

七、專題報告

報告主題：「高雄市美濃區吉安農地重劃區農水路工程」施工過程缺失檢討與改善對策。

主席裁示：請南二隊於102年第6次廉政會報，就農工課吳課長所提下述工區發生情形，再提出檢討報告

1、本工區初期監造人力配置充足，惟施工品質不佳。

2、監造人員專業度不夠，致工地明顯缺失未能即時發現。

3、承包商利用晚上灌漿，惟監造人員並未留守監督，影響工程品質。

4、初期承包商指派之工務所主任並未常駐工地，影響工地之運作。

5、高雄市政府地政局土地開發處未有辦理農地重劃經驗，開發隊未主動積極協助其辦理相關作業。

6、「清除及掘除竹木」工項數量係編列預算書時概估，惟施工中未能確實記載實際數量，且結算數量亦未核實計算，致發生結算數量須修正情事。

7、工區完工後農民意見多，顯見施工過程未能與農民充分溝通。

八、提案討論

第一案        提案單位：市工課

案由：有關施工階段原地面收方檢核，建議研訂允收合格率及

依抽查點不合格率增加抽查量案。

主席裁示：

1、在不影響後續作業下，請測量課研討高程容許誤差、允收合格率及抽查數量，於1個月內簽報。

2、收方檢測，非屬採購監辦業務，爾後由本處業務課及駐地開發隊參與辦理。

第二案        提案單位：市工課

案由：有關施工履約管理作業，建請加強查對已施作工項數量

並就與契約數量有明顯差異部分適時辦理契約變更案，

提請討論。

主席裁示：

請監造廠商每1個月就各工項實作數量與契約數量之差異

情形提出報告。

九、臨時動議

提案單位：政風室

案由：請主席裁示102年第6次廉政會報（預定102年11月底或12月初召開）之專題報告及研提議案討論單位。

主席裁示：

1、請北區第一開發隊就辦理「臺北港特定區區段徵收開發案」全案工區提出專題報告。

2、請農工課與北區第二開發隊研提討論議案。

十、主席結論

所謂四知，即為「天知」、「地知」、「你知」、「我知」，若要人不知，除非己莫為。召開廉政會報的用意，就是希望同仁秉持「廉政」行事，工程機關假如廉潔有瑕疵，就沒有資格擔任公務機關的工程人員。因為工程機關誘惑很多，尤其是第1線同仁權力大，應該要懂得拒絕，身為主管對自我廉潔程度的要求要更高，同仁務必謹記在心，身體力行，堅守廉潔、念茲在茲。

十一、散會（11時）