內政部空中

重大計畫預算執

中華民國

| 計畫名稱 | 計畫 總金額 | 截至本年 度已編列 預算數 | 可支用預算數 | 執 行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 以前年度 | 本年度 | 合計 | 本期執行數 |
|  |  |  |  |  |  | 實支數 | 應付未付數 | 賸餘數 | 合計 |
| 內政部空中勤務總隊充實消防救災及海空偵搜反恐直昇機6年中程計畫 | 5,952,000 | 1,554,080 | 500,000 | 1,054,080 | 1,554,080 | 306 |  | 1,553,774 | 1,554,080 |

勤務總隊

行績效分析表

96年度

| 數 | 執行數占預算數百分比% | 執行未達90%之原因 及其改進措施 |
| --- | --- | --- |
| 累計執行數 | 本期執行數占可支用預算數百分比% | 累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比% |  |
| 實支數 | 應付未付數 | 賸餘數 | 合計 |  |  |  |
| 306 |  | 1,553,774 | 1,554,080 | 100 | 100 | 「充實消防救災及海空偵搜反恐直昇機」五年中程計畫財物採購案，，於96年11月16日院台內字第0960043826號函修正為「充實消防救災及海空偵搜反恐直昇機」六年中程計畫，因95年5月23日簽陳上級機關核定採購方式期間，惟預算總額度尚未確定，以致造成採購進度無法持續進行，嗣經行政院於95年9月14日正式核定總預算額度後，已積極辦理，然未及於96年底前辦理完竣，為免計畫執行中斷，原擬辦理經費保留，惟行政院以97年3月21日院授主忠一字第0970001576A函復本總隊，免予保留95-96年度預算經費15億餘元，本總隊將召集會議研議因應措施適時調整修訂計畫。 |

# Text boxes

單位：新臺幣千元