內政部空中
重大計畫預算執
中華民國
計畫名稱	計畫 總金額	截至本年 度已編列 預算數	可支用預算數			執 行
			以前年度	本年度	合計	本期執行數
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計
內政部空中勤務總隊充實消防救災及海空偵搜反恐直昇機6年中程計畫	5,952,000	1,554,080	500,000	1,054,080	1,554,080	306		1,553,774	1,554,080

 勤務總隊
行績效分析表
單位：新臺幣千元
96年度
數				執行數占預算數百分比%		執行未達90%之原因 及其改進措施
累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比%	累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%
實支數	應付未付數	賸餘數	合計
306		1,553,774	1,554,080	100	100	「充實消防救災及海空偵搜反恐直昇機」五年中程計畫財物採購案，，於96年11月16日院台內字第0960043826號函修正為「充實消防救災及海空偵搜反恐直昇機」六年中程計畫，因95年5月23日簽陳上級機關核定採購方式期間，惟預算總額度尚未確定，以致造成採購進度無法持續進行，嗣經行政院於95年9月14日正式核定總預算額度後，已積極辦理，然未及於96年底前辦理完竣，為免計畫執行中斷，原擬辦理經費保留，惟行政院以97年3月21日院授主忠一字第0970001576A函復本總隊，免予保留95-96年度預算經費15億餘元，本總隊將召集會議研議因應措施適時調整修訂計畫。