壹、施政計畫實施狀況及績效

一、已完成施政計畫重點概述：

| 施政重點 | 重要施政計畫項目 | 實 施 內 容 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提升防救災與空中支援效能－落實空中救災、救難、救護、運輸、觀測與偵巡效能。 | 1.飛行安全教育計畫 2.直昇機換裝訓練實施計畫 3.提昇空勤人員飛行技能計畫 4.建構資通系統 5.維繫飛機妥善率計畫 6.充實消防救災及海空偵搜反恐直昇機購機招標計畫 | 聘請專家講授飛行安全相關課程，並選派人員參加國內各相關訓練機構辦理之飛行安全教育課程。 針對新進人員及各機種間人力、飛行職務之平衡，實施機種換裝及職務昇等訓練，以提昇並精進飛行員之飛行能力。 延聘國外專業教官針對飛行員實施飛行學、術科訓練，以提昇並精進飛行員之飛行能力。 建置資、通訊網路系統及強化直升機之指揮通訊品質。 實施飛機商維及航材採購暨修護訓練。 充實飛機設備，購置新機。 |  |

二、施政計畫分項說明：

施政計畫分項說明－本年度部分

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦 理 情 形 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已完成或 未完成之說明 | 因應改 善措施 |
| （一）空中勤務業務 （二）交通及運輸設備 | 1.飛行安全教育計畫 2.直昇機換裝訓練實施計畫 3.提昇空勤人員飛行技能計畫 4.建構資通系統 5.維繫飛機妥善率計畫 1.維繫飛機妥善率計畫 2.充實消防救災及海空偵搜反恐直昇機購機招標計畫 | 辦理相關飛行安全教育訓練7班次共計60人完訓。 辦理各項訓練4班次共計18人完訓。 辦理飛行人員飛行技術實務研習3班次共計192人完訓支出14,400元、延請外籍教官辦理精進飛行及準則制定訓練2班次共計31人完訓支出 1,272,135元。 1.增設無線電高山站強化救災通訊功能。 2.完成總隊資訊安全監控目標。 3.完成總隊資訊資料異地備份目標。 4.完成總隊網路設備維護目標 1.UH-1H、B-234、AS-365N2型機隊持續商維，加強與廠商間之履約督導，以維繫整體妥善率。 2.購置AS-365N、BE-200、BE-350及S-76B等四型機航材，充實飛機相關設備，加強飛安及提昇妥善率。 3. 辦理「97年度S-76B維修訓練」、「97年度維修資源管理班」、「AS-365N機型維修實務訓練」、「S-76B機型主傳動箱更換訓練」、「空勤機工長個人裝備使用訓練」等，成效良好。 增購AS-365N、S-76B等二型機部分航材，提高航材零組件周轉率，提升飛機妥善率。 採購9架消防救災通用直升機及採購3架海空偵搜反恐直升機，以強化災害搶救能力，有效執行反恐及偵搜任務。 | 除「空勤資料庫整合建置系統」等6件採購案，因履約期程跨年度，致未於年度內辦理完成外，餘均已已完成。 除「本總隊AS365N型直升機警告燈面等49項航材需求」等16件採購案，因驗收未完成、履約期程跨年度、廠商未如期交貨等原因，致未於年度內辦理完成外，餘均已完成。 除「AS365N型直升機97年度航材需求採購案」，因部分航材延遲交貨，致未於年度內辦理完成外，餘均已完成。 未完成。 96年10月12日、96年12月19日、97年1月9日三次公開招標皆流（廢）標，可能因「國際航材物料漲價」、「飛機製造成本增加」、「預算不足」、「歐元匯率大幅變動」、「選配裝備過多」、「性能要求太嚴」等因素無法決標，致執行進度落後，原計畫無法如期完成，加上95-96預算行政院核予「免予保留」、97年預算編列10億元立法院不同意動支6億元，僅同意動支4億元，其中4億元又奉行政院核定「免予保留」等不可抗力因素，致未於年度內辦理完成。 | 「空勤資料庫整合建置系統」等6件採購案，保留經費於下年度積極辦理。 「本總隊AS365N型直升機警告燈面等49項航材需求」等16件採購案，保留經費於下年度積極辦理。 「AS365N型直升機97年度航材需求採購案」保留經費於下年度積極辦理。 本案原擬辦理經費保留4億元，惟行政院以98年3月4日院授主忠一字第0980001274A號函復本總隊「免予保留」，本總隊將於98年度調整並修訂中程計畫，於以後年度積極辦理。 |

貳、預算執行概況 （一）本年度部分： 1.歲入部分： 本年度預算數34,000元，執行結果，實收數7,438,038元，較預算數超收7,404,038元，執行率21,876.58％。 各來源別子目執行情形如下： （1）賠償收入：預算數10,000，決算數2,634,197元，計超收2,624,197元，係採購案逾期違約金收入。 （2）使用規費收入：預算數14,000元，決算數7,400元，計短收6,600元，係員工房租津貼繳庫數。 （3）財產孳息：預算數10,000元，決算數9,750元，計短收250元，係專戶存款之利息收入。 （4）廢舊物資售價：預算數未列，決算數為146,870，計超收146,870元，係出售報廢財物之收入。 （5）雜項收入：預算數未列，決算數4,639,821元，計超收4,639,821元，係收回以前年度支出。 2.歲出部分： 本年度預算數1,989,666,000元，統籌科目20,811,004元，合計預算數為2,010,477,004元，執行結果，實現數928,171,174元，應付數7,533,076元，保留數434,557,753元，合計決算數1,370,262,003元，賸餘數640,215,001元，執行率68.16％。 各工作計畫執行情形如下： （1）一般行政：預算數399,307,000元，決算數366,029,733元（均為實現數），節餘數33,277,267元，執行率91.67﹪。 （2）空中勤務業務：預算數564,253,000元，決算數557,368,050元（實現數518,101,918元，應付數7,533,076元，保留數31,733,056元），節餘數6,884,950元，執行率98.78﹪。 （3）交通及運輸設備：預算數1,026,106,000元，決算數26,053,216元（實現數23,228,519元，保留數2,824,697元），節餘數1,000,052,784元，執行率2.54﹪，其中「充實消防救災及海空偵搜反恐直昇機6年中程計畫」本年度原編列10億元預算，經立法院97年7月29日台立院議字第0970003336號函示「6億元均不同意動支」及行政院98年3月4日院授主忠一字第0980001274A號函示「免予保留」4億元，致執行率較低。 （4）統籌科目決算數20,811,004元，包括公教人員婚喪生育及子女教育補助費2,462,735、公務人員退休撫卹給付18,348,269元。 （二）以前年度部分： 1.歲入部分： 以前年度轉入數689,586元，本年度實收數551,664元，轉入下年度繼續執行數137,922元，係收回以前年度退休人員再任職致溢領之退休金。 2.歲出部分： 以前年度轉入數119,781,276元，執行結果，本年度實現數77,533,843元，轉入下年度繼續執行數40,324,391元，註銷數1,923,042元。 各工作計畫執行情形如下： 95年度部分： （1）空中勤務業務：以前年度轉入數1,809,440元，本年度實現數1,809,440元，已全數執行完畢。 （2）交通及運輸設備：以前年度轉入數43,396,823元，本年度實現數43,396,823元，已全數執行完畢。 96年度部分： （1）一般行政：以前年度轉入數16,791,685元，本年度實現數16,791,685元，已全數執行完畢。 （2）空中勤務業務：以前年度轉入數14,803,762元，本年度實現數7,317,204元，轉入下年度繼續執行數6,070,000元，註銷數1,416,558元。 （3）交通及運輸設備：以前年度轉入數42,979,566元，本年度實現數8,218,691元，轉入下年度繼續執行數34,254,391元，註銷數506,484元。 參、資產負債實況 （一）歲入部分： 1.資產狀況：應收歲入款137,922元，係以前年度退休人員再任職致溢領月退休金之應收數，較上年度減少551,664元。 2.負債狀況：應納庫款137,922元，係以前年度退休人員再任職致溢領月退休金之應納庫數，較上年度減少551,664元。。 （二）歲出部分： 1.資產狀況： （1）專戶存款42,579,068元，計有保管款專戶5,328,972元、聘僱人員離職儲金公提戶18,625,566元、聘僱人員離職儲金自提戶18,624,530元，較上年度增加1,935,261元。 （2）保留庫款40,324,391元，係以前年度經費繼續辦理保留之採購案，國庫尚未撥款部分，較上年度增加6,925,161元。 （3）保留庫款-本年度36,367,753元，係本年度經費辦理保留之採購案，國庫尚未撥款部分，較上年度減少21,415,575元。 （4）材料1,128,537元，係航空用油存放於偏遠地區空軍基地，以備救災救難緊急加油之用，較上年度減少169,263元。 （5）押金57,000，係空中警察隊前隊長等4人侵權訴訟案提供之擔保金，較上年度增加57,000元。 （6）暫付款5,723,076元，係暫付直昇機航材採購案驗收款，較上年度減少21,251,628元。 （7）保管有價證券992,369元，係採購案之保固保證金，較上年度增加298,186元。 2.負債狀況： （1）保管款42,026,335元，計有採購案之履約保證金2,101,995元、保固保證金2,674,244元、公提離職儲金18,625,566元及自提離職儲金18,624,530元，較上年度增加3,234,560元。 （2）代收款552,733元，計有代扣公、健保費及退撫基金21,154元、本總隊執行勤務之加菜金及獎勵金等255,492元、辦理內政部「西部及東沙海域空載動力委託飛行工作」尚未執行部分保留經費276,087元，較上年度減少1,299,299元。 （3）應付歲出款-本年度7,533,076元，係本年度經費辦理保留之採購案款項，較上年度增加7,533,076元。 （4）應付歲出保留款40,324,391元，係以前年度經費繼續辦理保留之採購案款項，較上年度增加4,881,872元。 （5）應付歲出保留款-本年度34,557,753元，係本年度經費辦理保留之採購案款項，較上年度減少38,049,160元。 （6）應付保管有價證券992,369元，係採購案之保固保證金，較上年度增加298,186元。 （7）經費賸餘-押金-本年度57,000，係空中警察隊前隊長等4人侵權訴訟案提供之擔保金，較上年度增加57,000元。 （8）經費賸餘-材料部分1,128,537元，係航空用油存放於偏遠地區空軍基地，以備救災救難緊急加油尚未使用部分，較上年度減少169,263元。 肆、其他要點：無

施政計畫分項說明－以前年度部分

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦 理 情 形 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已完成或 未完成之說明 | 因應改 善措施 |
| （一）一般行政 （二）空中勤務業務 （三）交通及運輸設備 （四）營建工程 | 一般行政管理工作 1.建構資通系統 2.維繫飛機妥善率計畫 1.維繫飛機妥善率計畫 建置勤務第二大隊勤務廰舍 | 1.95年度年終考績獎金預借案。 1.資訊安全防護服務第二年度擴充案勞務採購案。 2.機房電力改善及異地備份建置服務財物採購案。 1.NA-302左發動機第二次換裝勞務採購案。 2.96年度S76B,BE-200,BE-350型機航材新品需求採購三組-第1組S76B型機需求財物採購案。 3.S-76B型發動機更換新品需求財物採購案。 4.S-76B型發動機PT6B-36A(S/N:PCE-36073)拆檢報價勞務採購案。 5.S76B直升機緊急浮筒定期檢測暨載重平衡勞務採購案。 6.AS365N型直升機暗碼高度計等37項37件航材勞務採購案。 7.AS365N1/N3型直昇機96年度航材需求財物採購案。 8.AS365N型直升機導航接收器等19項航材勞務採購案。 9.AS365N1/N3直昇機塑膠铆釘等128項航材需求件財物採購案。 10.96年飛行人員緊急發報機採購案。 1..N A-106、107機冷氣系統壓縮機財物採購案。 2.NA-106直昇機加裝杜卜勒雷達暨執行相關訓練財物採購案。 1.內政部空中勤務總隊第二大隊籌建勤務廳舍新建工程規劃與可行性研究勞務採購案。 2.勤務第二大隊水湳飛行場管理維護費案。 | 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 本案目前尚在驗收最後階段，未及於年度內辦理完成。 已完成。 因97年11月19日辦理第一次驗收試飛及操作測試時，杜卜勒姿態儀空速指示不正確等缺失未予通過，俟經承商改正後97年12月17日辦理複驗始通過測試，致本案後續相關訓練延宕實施，未及於97年度內辦理完成。 本案共分五期履行，其中第五期須俟行政院核定，未及於97年度內辦理完成。 已完成。 | 保留經費於下年度積極辦理。 保留經費於下年度積極辦理。 保留經費於下年度積極辦理。 |