105年度外來入侵植物管理監測

一、現況：

本處自99年起辦理清除外來入侵植物工作，針對分布於本處轄區內小花蔓澤蘭與銀合歡等外來入侵植物進行監控。園區內除本處所屬土地區域外，多分布於公路沿線與林班地，因此特針對小花蔓澤蘭與銀合歡等強勢入侵植物為主要監控對象進行清除，每年清除面積均達約30-50餘公頃，對原生種與棲地保育有其一定之成效。105年為延續相關工作，初步排定22次清除行程活動，邀集志工參與並推廣宣導國家公園清除外來入侵植物保護原生物種等環境知識與理念。

99年-104年小花蔓澤蘭清除統計表

| 年度 | 參與人數(人) | 清除次數(次) | 清除面積(公頃) |
| --- | --- | --- | --- |
| 99年 | 222 | 34 | 30 |
| 100年 | 250 | 45 | 54 |
| 101年 | 311 | 48 | 40 |
| 102年 | 717 | 54 | 44.5 |
| 103年 | 551 | 56 | 33 |
| 104年 | 603 | 55 | 47.3 |

二、計畫目標：

依據行政院永續會生物多樣性分組行動計畫，為促進永續利用與消費策略，具體工作目標項目下入侵種生物防治目標：（1）研擬新入侵生物緊急撲滅計畫，並聯合地方政府定期演習。（2）建立已入侵生物長期防治計畫，將入侵種造成之經濟損失及生態衝擊降至最小。

三、執行方式：

(一)周休假日：邀集志工辦理外來入侵植物清除活動。於105年度預訂規劃22梯次329人次之清除行程，活動時間詳如下表：

| 梯次 | 月份 | 預定日期 | 天數 | 預定人數 | 主辦 | 協辦 | 預定清除地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2月 | 2/20-2/21 | 2 | 12 | 保育研究課 | 蘇花管理站 | 蘇花管理站轄區 |
| 2 | 2月 | 2/27-2/29 | 3 | 12 | 保育研究課 | 天祥管理站 | 蓮花池山區 |
| 3 | 3月 | 3/12 -3/13 | 2 | 12 | 保育研究課 | 蘇花管理站 | 蘇花管理站轄區 |
| 4 | 3月 | 3/19 -3/20 | 2 | 12 | 保育研究課 | 蘇花管理站 | 蘇花管理站轄區 |
| 5 | 4月 | 4/9-4/10 | 2 | 25 | 天祥管理站 | 保育研究課 | 天祥管理站轄區 |
| 6 | 4月 | 4/23-4/24 | 2 | 12 | 保育研究課 | 行政室 | 行政室轄區 |
| 7 | 5月 | 5/14 -5/15 | 2 | 12 | 保育研究課 | 蘇花管理站 | 蘇花管理站轄區 |
| 8 | 5月 | 5/28 -5/29 | 2 | 12 | 保育研究課 | 布洛灣管理站 | 布洛灣管理站轄區 |
| 9 | 6月 | 6/11-6/12 | 2 | 25 | 天祥管理站 | 保育研究課 | 天祥管理站轄區 |
| 10 | 6月 | 6/25 -6/26 | 2 | 12 | 保育研究課 | 蘇花管理站 | 蘇花管理站轄區 |
| 11 | 7月 | 7/9 -7/10 | 2 | 12 | 保育研究課 | 蘇花管理站 | 蘇花管理站轄區 |
| 12 | 7月 | 7/23 -7/24 | 2 | 12 | 保育研究課 | 行政室 | 行政室轄區 |
| 13 | 8月 | 8/13-8/14 | 2 | 25 | 天祥管理站 | 保育研究課 | 天祥管理站轄區 |
| 14 | 8月 | 8/27 -8/28 | 2 | 12 | 保育研究課 | 布洛灣管理站 | 布洛灣管理站轄區 |
| 15 | 9月 | 9/3 -9/4 | 2 | 12 | 保育研究課 | 蘇花管理站 | 蘇花管理站轄區 |
| 16 | 9月 | 9/24 -9/25 | 2 | 12 | 保育研究課 | 蘇花管理站 | 蘇花管理站轄區 |
| 17 | 10月 | 10/9-10/10 | 2 | 25 | 天祥管理站 | 保育研究課 | 天祥管理站轄區 |
| 18 | 10月 | 10/22 -10/23 | 2 | 12 | 保育研究課 | 行政室 | 行政室轄區 |
| 19 | 11月 | 11/12 -11/13 | 2 | 12 | 保育研究課 | 蘇花管理站 | 蘇花管理站轄區 |
| 20 | 11月 | 11/26 -11/27 | 2 | 12 | 保育研究課 | 布洛灣管理站 | 布洛灣管理站轄區 |
| 21 | 12月 | 12/3 -12/4 | 2 | 12 | 保育研究課 | 蘇花管理站 | 蘇花管理站轄區 |
| 22 | 12月 | 12/10-12/11 | 2 | 25 | 天祥管理站 | 保育研究課 | 天祥管理站轄區 |